**RAPORTY**

**DAILY SPRINT**

grupa projektowa: Grupa II

skład: Mateusz Baczek(Lider)

Glica Cyprian

Rucki Jakub

Szepelak Aleksander

Florek Klaudiusz

Sajdak Szymon

**Sprint 1**

**Daily sprint 1**

Data spotkania: 02.04.2020

Uczestnicy:

* Mateusz Baczek(Lider)
* Glica Cyprian
* Rucki Jakub
* Szepelak Aleksander
* Florek Klaudiusz
* Sajdak Szymon

Przebieg spotkania:

Wideo-konferencja, ogólne omówienie projektu, analiza problemu, wybór odpowiedniego środowiska, ustalenie szczegółów wzajemnej współpracy, rozłożenie tasków na każdego członka zespołu, wstępne rozłożenie zadań długoterminowych, przypisanie zadań na plany krótkoterminowe – do najbliższego Sprint’a.

Opis:

1. Co zrobiłem ostatnio, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
2. Co zrobię w najbliższym czasie, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
3. Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

|  |  |
| --- | --- |
| Glica Cyprian | Pyt. 1: Pomogłem w organizacji projektu m.in. wdrożyłem swoje pomysły. |
| Pyt. 2: Zaprogramuję pierwszy widok od strony Front-Endowej |
| Pyt. 3: Na chwilę obecną mamy dobrze zgrany zespół i przeszkód nie widze. |

|  |  |
| --- | --- |
| Klaudiusz Florek | Pyt. 1:Stworzyłem wstępną dokumentację projektu, diagram przypadków użycia |
| Pyt. 2:Stworzę widoki aplikacji i pomogę je wdrożyć |
| Pyt. 3: Ewentualne zarażenie członka zespołu koronawirusem |

|  |  |
| --- | --- |
| Rucki Jakub | Pyt. 1: Pomogłem w organizacji projektu poprzez zaproponowanie pewnych rozwiązań |
| Pyt. 2: Po otrzymaniu szablonu front-endu przejdę do implementacji back-endu projektu |
| Pyt. 3: Brak zastrzeżeń. Zespół jest zgrany i zorganizowany. |

|  |  |
| --- | --- |
| Aleksander Szepelak | Pyt. 1: Przeanalizowałem wady i zalety konkretnych technologii i zaproponowałem rozwiązania, które będą odpowiednie dla naszego projektu. |
| Pyt. 2: Przygotuję szkielet pod przyszłą aplikację REST. |
| Pyt. 3: Zespół jest nowy, a kilka osób nie ma doświadczenia w pracy w zespole, co może wydłużyć czas realizacji niektórych zadań. |

|  |  |
| --- | --- |
| Mateusz Baczek | Pyt. 1: Rozdzieliłem zadania pomiędzy kolegów, zaplanowałem wstępne terminarze, call’e wstępny ERD oraz UML |
| Pyt. 2: Wprowadzenie ERD do modelu danych dla usługi REST, przygotowanie środowiska do pracy, współpraca nad tworzeniem mockup’ów oraz ich akceptacja, pomoc przy wprowadzaniu usługi REST |
| Pyt. 3: Chęci odroczenia niektórych terminów zadań na dłuższy okres czasu mogących spowodować nałożenie dodatkowej pracy na innych członków zespołu |

|  |  |
| --- | --- |
| Szymon Sajdak | Pyt. 1: Pomogłem w organizacji projektu poprzez zaproponowanie pewnych rozwiązań |
| Pyt. 2:Przedstawienie modelu ERD, budowa, analiza i edycja bazy danych. |
| Pyt. 3:Moim zdaniem największą przeszkodą jest czas i brak doświadczenia w tego typu sprawach lecz myślę, że wspólnie damy radę osiągnąć cel Sprintu. |